- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» октября 2022 года

с. Мухоршибирь                                      №  803

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования «Мухоршибирский район»

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы и на период до 2025 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   руководствуясь постановлением администрации  муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 года № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

- Внести в муниципальную программу муниципального образования «Мухоршибирский район», «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации  муниципального образования  «Мухоршибирский район»  от 16.10.2014 года  № 665 , следующие изменения:

1.1. В наименовании программы  и по тексту программы слова «до 2024 года» заменить словами «до 2025 года»

1.2. в Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Программы мы <*> | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Общий объем финансирования | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 2015 | 26,523 | 0 | 3,38 | 18,343 | 4,8 |
|  | 2016 | 11,340 | 0 | 0 | 11,340 | 0 |
|  | 2017 | 12,174 | 0 | 0 | 12,174 | 0 |
|  | 2018 | 7,079 | 0 | 0 | 7,079 | 0 |
|  | 2019 | 14,143 | 0 | 0 | 14,143 | 0 |
|  | 2020 | 32,033 | 0 | 18,372 | 13,661 | 0 |
|  | 2021 | 34,060 | 0 | 16,367 | 17,693 | 0 |
|  | 2022 | 327,947 | 0 | 289,309 | 38,638 | 0 |
|  | 2023 | 58,044 | 0 | 30,318 | 27,726 | 0 |
|  | 2024 | 51,086 | 0 | 30,465 | 20,621 | 0 |
|  | 2025 | 22,0 | 0 | 0,495 | 21,505 | 0 |
|  | Итого | 569,906 | 0 | 385,326 | 202,923 | 4,8 |

1.3 Раздел IV «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел VI. «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел VII. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6. В Подпрограмме 1 "Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район":

1.6.1. в Паспорте Подпрограммы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | Всего | 13,02 | 0 | 3,38 | 4,84 | 4,8 |
|  | 2015 | 12,02 | 0 | 3,38 | 3,84 | 4,8 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | 2023 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. |  |  |  |  |  |

1.6.2. Раздел IV «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6.3. Раздел VI «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. В Подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики  Бурятия»:

1.7.1. в Паспорте Подпрограммы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | Всего | 580,27 | 0 | 382,507 | 176,262 | 0,049 |
|  | 2015 | 14,283 | 0 | 0 | 14,283 | 0 |
|  | 2016 | 11,340 | 0 | 0 | 11,340 | 0 |
|  | 2017 | 12,174 | 0 | 0 | 12,174 | 0 |
|  | 2018 | 7,029 | 0 | 0 | 7,029 | 0,049 |
|  | 2019 | 14,143 | 0 | 0 | 14,143 | 0 |
|  | 2020 | 32,033 | 0 | 18,372 | 13,661 | 0 |
|  | 2021 | 34,061 | 0 | 16,367 | 17,693 | 0 |
|  | 2022 | 326,973 | 0 | 288,844 | 38,129 | 0 |
|  | 2023 | 56,122 | 0 | 28,924 | 27,198 | 0 |
|  | 2024 | 50,612 | 0 | 30,0 | 20,612 | 0 |
|  | 2025 | 21,5 | 0 | 0 | 21,5 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. |  |  |  |  |  |

1.7.2. Раздел IV «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.7.3. Раздел VI «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.7.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.8. В Подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования «Мухоршибирский район»:

1.8.1. в Паспорте Подпрограммы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно |  |  |  |  |  |

1.8.2. Раздел IV «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.8.3. Раздел VI «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.8.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.9. В Подпрограмме 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики  Бурятия»:

1.9.1. в Паспорте Подпрограммы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | Всего | 3,14 | 0 | 2,819 | 0,321 | 0 |
|  | 2015 | 0,220 | 0 | 0 | 0,220 | 0 |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2018 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 0,474 | 0 | 0,465 | 0,009 | 0 |
|  | 2023 | 1,422 | 0 | 1,394 | 0,028 | 0 |
|  | 2024 | 0,474 | 0 | 0,465 | 0,009 | 0 |
|  | 2025 | 0,5 | 0 | 0,495 | 0,005 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. |  |  |  |  |  |

1.9.2. Раздел IV «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.9.3. Раздел VI «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.9.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»		                                             В.Н. Молчанов

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г №803

- Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Необходимое направление изменений | Базовые значения |  |  |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Общие показатели муниципальной программы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние, путем внедрения новых технологий и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2: Сокращение потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность выявленных бесхозяйных электрических сетей, км. | Км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,835 | 5,835 | 2,97 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность электрических сетей, принятых в муниципальную собственность, км. | Км. |  | 1018,2 | 1018,2 | 1018,2 | 1018,2 | 1018,2 | 1018,2 | 1018,2 | 1020,985 | 1023,955 | 1023,955 | 1023,955 |
| Задача №3: Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4: Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство линий электропередачи, км. | Км. | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Строительство подстанций, МВт | Ед. | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Цель подпрограммы: Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность проведенных капитальных ремонтов автомобильных дорог, км. | Км. | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 9,3 | 10 | 10 |
| 2 | Протяженность капитальных ремонтов мостов, шт. | Км. | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Протяженность построенных мостов, п. м. | П.м. | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | % | < | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 79,5 | 78,5 | 77,5 | 77,0 |
| 3. Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Повышение качества транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пассажирооборот, тыс. пасс-км | Тыс.пасс - км | > | 0 | 0 | 288 | 1072 | 1072 | 3309 | 5169 | 5009 | 6049 | 7000 | 7000 |
| 4. Цель: Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений района, приведение их в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат по выполнению мероприятий и короткими сроками окупаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2: Внедрение энергосберегающих технологий нового поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3: Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4: Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. гкал. |  | > | 7,9 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 12,877 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. |  | > | 23,1 | 25,5 | 26,0 | 29,3 | 34,2 | 38,4 | 89,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3. | Объем потребления горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. |  | > | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 40,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии, тыс. гкал. |  | > | 77,8 | 78,1 | 78,8 | 79,4 | 79,9 | 81,1 | 57,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5. | Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м. |  | > | 295,5 | 296,6 | 297,6 | 298,4 | 299,1 | 311,1 | 143,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 6. | Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м. |  | > | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 71,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7. | Объем электрической энергии, потребляемой в МКД, тыс.квт/ч |  | > | 6290 | 6292 | 6298 | 6310 | 6352 | 6366 | 992,3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 8. | Объем холодной воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. |  | > | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 87,24 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 9. | Объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, тыс. гкал. |  | > | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 31,596 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 10. | Объем горячей воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. |  | > | 48,1 | 48,3 | 48,4 | 48,54 | 48,6 | 48,7 | 39,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 11. | Количество жителей МКД, чел. |  | > | 3334 | 3334 | 3334 | 3335 | 3337 | 3338 | 4045 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 12. | Объем потребления энергетических ресурсов в МКД, тыс. т.у.т. |  | > | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,6 | 1,61 | 1,64 | 1,87 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5. Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число лиц, погибших в ДТП, чел. |  |  | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение 2

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г №803

- РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончания реализации |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025г |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | Факт | факт | факт | факт | план | Утверждено в бюджете | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реализация мероприятий в сфере энергетики | Цель №1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри ятия энергетики | 2015г | 2025г | Всего | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспорта | Цель №2,3 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2025г | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 326,973 | 39,966 | 56,122 | 50,612 | 21,5 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 288,844 | 19,486 | 28,924 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,129 | 20,48 | 27,198 | 20,612 | 21,5 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реализация мероприятий в сфере энергосбережение и повышение энергоэффективности | Цель №4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, УК, предприятия ЖКХ, НО «Фонд капитального ремонта…», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реализация мероприятий в сфере Повышения безопасности дорожного движения | Цель №5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, СП, ОВД | 2015г | 2025г | Всего | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0,465 | 0.495 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,009 | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 26,523 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 327,947 | 39,966 | 58,044 | 51,086 | 22,0 |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 289,309 | 19,486 | 30,318 | 30,465 | 0,495 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 18,343 | 11,340 | 12,174 | 7079 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,638 | 20,48 | 27,726 | 20,621 | 21,505 |
| Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды): |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

- Приложение 3

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022 г. №803

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Программа | «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года | 18,343 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,138 | 20,48 | 27,726 | 20,621 | 21,5 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв.в бюджете | План по программе | План по программе |  | План по программе |
| Подпрограмма | Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма | Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,06 | 326,973 | 39,966 | 56,122 | 50,612 | 21,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 288,844 | 19,486 | 28,924 | 30 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,129 | 20,48 | 27,198 | 20,612 | 21,5 |  |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | - Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия | Всего | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0,0465 | 0,495 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,009 | 0,005 |  |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа | Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства | Всего | 26,523 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 328,421 | 39,966 | 58,044 | 51,086 | 22,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 289,774 | 19,486 | 30,318 | 30,465 | 0,495 |  |
|  |  | Местный бюджет | 18,343 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,647 | 20,48 | 27,726 | 20,621 | 21,505 |  |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Приложение 4

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

- Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований, Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

| № | Наименование показателя | Вес показателя | Базовые значения |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |  |  | 2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |
| Общие показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель: Обеспечение потребностей муниципального района электрической энергией с учетом повышения эффективности её использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Приведение энергооборудования в нормативное техническое состояние путем внедрения новых технологий и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2: Сокращение потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность выявленных бесхозяйных электрических сетей, км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,835 | 5,835 | 2,97 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Протяженность электрических сетей, принятых в муниципальную собственность, км. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018,12 | 1020,985 | 1023,995 | 1023,995 |  | 1023,995 |  |
| Задача №3: Обеспечение потребителей бесперебойным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4: Обеспечение электроэнергией новых объектов в местах комплексной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство линий электропередачи, км. | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Строительство подстанций, МВт | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Приложение 5

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022 г. №803

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполни тель (соисполнители) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окон чания реали зации |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025г |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План по программе | Утверждено в бюджете | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1 | Реконструкция электросетей в п. Саган-Нур | Задача №1,2, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри ятия энергетики | 2015г | 2025г | Всего | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция электросетей в с. Мухоршибирь | Задача №1,2 индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри ятия энергетики | 2015г | 2025г | Всего | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Строительство электросетей в СП «Новозаганское»- 3,4 км с ТП -2 шт. в местах комплексной застройки | Задача №4, индикатор 3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО | 2015г | 2025г | Всего | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство электросетей в СП «Мухоршибирское» -2,15 км с ТП -1 шт.в местах комплексной застройки | Задача №4, индикатор 3,4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО | 2015г | 2025г | Всего | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло -и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. | Задача №2, индикатор 1,2 | МУ "Комитет по УИ и МХ", СП | 2022г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | Задача №2, индикатор 1,2 | МУ "Комитет по УИ и МХ", СП | 2022г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды): |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

*Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

- Приложение 6

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022 г. №803

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГРБС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План | Утверждено в бюджете | План | План |  | План |
| Подпрограмма | Энергетика МО «Мухоршибирский район» | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО предприятия энергетики |  |  |  |  | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие | Реконструкция электросетей в п. Саган-Нур | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, предприятия энергетики |  |  |  |  | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие | Реконструкция электросетей в с. Мухоршибирь | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, предприятия энергетики |  |  |  |  | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| мероприятие | Строительство электросетей в СП «Ново-Заганское» -3,4 км. с ТП -2шт. в местах комплексной застройки | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |  |  |  |  | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| мероприятие | Строительство электросетей в СП «Мухоршибирское» -2,15 км с ТП -1 шт. в местах комплексной застройки | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, ПО |  |  |  |  | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло -и электроснабжение), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | МУ "Комитет по УИ и МХ", СП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |
| мероприятие | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | МУ "Комитет по УИ и МХ", СП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План по программе | Утверждено в бюджете | План | План | План |
| Подпрограмма | Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 7

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

- Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя | Вес показа теля | Необходимое направление изменений | Базовые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |
| Общие показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы: Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность проведенного капитального ремонта автомобильных дорог, км. |  | > |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 9,3 | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Количество проведенного капитального ремонтов мостов, шт. |  | > |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | < | 79,7 |  | 78,5 |  | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 79,5 | 78,5 | 77,5 |  | 77,0 |  |
| 2. Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Повышение качества транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пассажирооборот, пасс-км |  | > |  | 0 |  | 360 | 420 | 450 | 289 | 1072 | 1072 | 3309 | 5169 | 5009 | 6049 | 7000 | 7000 |  |  |

- Приложение 8

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г №803

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Муниципальная политика предполагает реализацию следующих мероприятий:   ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по муниципальной сети, приобретение автобусов, а так же возмещение юр.лицам, ИП, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

| № | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполни тель (соисполнители) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окон чания реали зации |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022г |  | 2023г | 2024г |  |  | 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План | утвер. в бюджете | План | План |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание и ремонт автодорог | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2024г | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 13,049 | 13,639 | 12,145 | 13,764 | 14,0 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 0,483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 12,566 | 13,639 | 12,145 | 13,764 | 14,0 |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | приобретение автобусов | Цель №2,Задача №1, индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, | 2022г | 2023 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Смолина, Доржиева, Заречная, Медиков, 30 лет Победы в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия» | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021 г | 2021 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 5,944 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 5,944 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Мухоршибирь – Цолга – Балта», км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2020 г | 2020 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Цолга-Балта, км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2022 г | 2024 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,739 | 0 | 20,408 | 30,612 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,844 | 0 | 20,0 | 30,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895 | 0 | 0,408 | 0,612 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Мухоршибирка в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2020 г | 2021 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание и капитальный ремонт автобусов | Цель №2,Задача№1, индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021 г | 2024 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт мостового перехода через реку «Заганка» в с. Новый Заган Мухоршибирского района Республики Бурятия | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021г | 2022г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, аварийно-восстановительные работы | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021г | 2022г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение в лизинг специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2022г | 2023г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,435 | 9,106 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,186 | 8,924 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0,182 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Шаралдайка на автомобильной дороге Мухоршибирь-Цолга-Балта км 13+100, Мухоршибирского района, Республики Бурятия» | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2023г | 2024г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,564 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,564 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 326,973 | 39,966 | 56,122 | 50,612 | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 12,257 |  | 12,257 |  | 11,323 |  | 11,323 |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 17,169 | 17,693 | 38,129 | 20,48 | 27,198 | 20,612 | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 12,257 |  | 12,257 |  | 11,323 |  | 11,323 |  |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,367 | 16,367 | 288,844 | 19,486 | 28,924 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Прочие источники: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно

- Приложение 9

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной организации |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГР БС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв. в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | - Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики - Бурятия" | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 14,426 | 17,693 | 38,129 | 20,48 | 27,198 | 20,612 | 21,5 |
| Мероприятие | - содержание и ремонт автодорог | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 12,566 | 13,639 | 12,145 | 13,764 | 14,0 | 14,5 |
| Мероприятие | - приобретение автобусов | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,28 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Мухоршибирь – Цолга – Балта», км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 7,7 | 5,94 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Цолга-Балта, км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895 | 0 | 0,408 | 0,612 | 0 |
| мероприятие | - Капитальный ремонт мостового перехода через р. Мухоршибирка в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Содержание и капитальный ремонт автобусов | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| мероприятие | - Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт мостового перехода через реку Заганка в с. Новый Заган Мухоршибирского района Республики Бурятия» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, аварийно-восстановительные работы | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Приобретение в лизинг специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0,182 | 0 | 0 |
| Мероприятие | - Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Шаралдайка на автомобильной дороге Мухоршибирь-Цолга-Балта км 13+100, Мухоршибирского района, Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,564 | 0 | 0 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019г | 2020 | 2021г | 2022г |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв. в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 326,973 | 39,966 | 56,122 | 50,612 | 21.5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 288,844 | 19,486 | 28,924 | 30 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,129 | 20,48 | 27,198 | 20,612 | 21,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 10

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г №803

- Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к муниципальным программам в области энергосбережения…», Постановления администрации МО «Мухоршибирский район» от 03.04.2014г., среднесрочной программы социально-экономического развития муниципальных образований", Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

| № | Наименование показателя | Вес показа теля | Необходимое направление изменений | Базовые значения |  | Фактическое значение |  |  |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Общие показатели программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель: Повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования «Мухоршибирский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Реконструкция энергооборудования предприятий и учреждения района, приведение их в нормативное техническое состояние с минимизацией затрат и короткими сроками окупаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2: Внедрение энергосберегающих технологий нового поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №3: Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4: Сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. гкал. | 9,6 | > | 6,4 | 7,5 | 7,9 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 12,877 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. | 28,2 | > | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 25,5 | 26,0 | 29,3 | 34,2 | 38,4 | 89,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 3 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб.м. | 17,9 | > | 14,5 | 14,9 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 17,6 | 17,9 | 40,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии, тыс.гкал | 81,1 | > | 73,8 | 76,8 | 77,8 | 78,1 | 78,8 | 79,4 | 79,9 | 81,1 | 57,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 5 | Объем потребления холодной воды, тыс. куб.м. | 311,1 | > | 291,9 | 293,4 | 295,5 | 296,6 | 297,6 | 298,4 | 299,1 | 311,1 | 143,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 6 | Объем потребления горячей воды, тыс. куб.м. | 10,4 | > | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 71,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 7 | Объем электрической энергии, потребляемой в МКД, тыс.квт/ч. | 6366 | > | 6286 | 6289 | 6290 | 6292 | 6298 | 6310 | 6352 | 6366 | 992,3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 8 | Объем холодной воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. | 99,0 | > | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 87,24 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 9 | Объем тепловой энергии, потребляемой в МКД, тыс. гкал. | 25,7 | > | 21,8 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 31,596 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 10 | Объем горячей воды, потребляемой в МКД, тыс. куб.м. | 48,7 | > | 46,5 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 39,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 11 | Количество жителей МКД, чел. | 3338 | > | 3298 | 3444 | 3334 | 3334 | 3334 | 3335 | 3337 | 3338 | 4045 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |  |
| 12 | Объем потребления энергетических ресурсов в МКД, тыс.т.у.т. | 1,64 | > | 1,5 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,6 | 1,61 | 1,64 | 1,64 | 1,87 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

- Приложение 11

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г №803

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

| № п/п | Наимено- вание подпрог- рамм муниципа- льной программы | Ожидаемый социально-экономи- ческий эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Источники финанси-рования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015г |  | 2016г | 2017г |  | 2018г |  | 2019г | 2020г | 2021г |  | 2022г |  |  | 2023г | 2024г | 2025г |
|  |  |  |  | Начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |  | факт |  | факт | факт |  | факт |  | факт | факт | факт |  | План по програм-ме |  | Утвер- ждено в бюдже- те | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Замена сетевых насосов на насосы меньшей мощности | Задача №2,3 | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2025г | Всего | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена устаревших котлов на новые | Задача №2,3,4 | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2025г | Всего |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонтно-восстановительные работы энергосберегающего оборудования на котельных | Задача №1,2,3,4 | Предприятия ЖКХ | 2015г | 2025г | Всего |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

- Приложение 12

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», а также республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГР БС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Факт | Факт | Факт | факт | Факт | Факт | Факт | План | Утверждено в бюджете | План | План | План |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МУ «Комитет по УИ и МХ», управление образования, предприятия ЖКХ, УК, ООО, НО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Утв. в бюджете |  |  |  |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 13

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

- Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Состав целевых индикаторов подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Индикативного плана органов местного самоуправления, а также с учетом требований Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Сведения по целевым индикаторам подпрограммы и их значения приведены в прилагаемой ниже таблице.

| № | Наименование показателя | Вес показа теля | Необходимое направление изменений | - Базовые значения |  | - Фактические значения |  |  |  |  |  |  | - Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| - Общие показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число лиц, погибших в ДТП, чел. |  | < | 12 |  | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | - 3 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 |  |

- Приложение 14

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Муниципальная политика предполагает реализацию следующих мероприятий:   ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по муниципальной сети, а так же приобретение автобусов.

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель | Срок |  | Источники финансирования | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв. в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Совершенствование системы маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков и разметки согласно новых ГОСТов) | Задача №2, индикатор 1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2024г | Всего | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0,465 | 0,495 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,0095 | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0,5 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,0095 | 0,005 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0,465 | 0,495 |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно

- Приложение 15

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «31» октября 2022г. №803

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГР БС | ВР | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025г |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | - Повышение безопасности дорожного движения в - Мухоршибирском районе Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, УО, ОВД, ЦРБ |  |  |  |  | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,009 | 0,005 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025г |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв. в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | - Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия | Всего | 0,22 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0,465 | 0,495 |
|  |  | Местный бюджет | 0,22 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,28 | 0,09 | 0,05 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |