- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» августа  2022 года

с. Мухоршибирь                                           № 565

О внесении изменений в муниципальную программу

муниципального образования «Мухоршибирский район»

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы и на период до 2024 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   руководствуясь постановлением администрации  муниципального образования «Мухоршибирский район» от 01.04.2014 года № 269 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования «Мухоршибирский район», постановляю:

- Внести  в муниципальную программу муниципального образования «Мухоршибирский район», «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2024 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации  муниципального образования  «Мухоршибирский район»  от 16.10.2014 года  № 665 , следующие изменения:

1.1. В наименовании программы  и по тексту программы слова «до 2024 года» заменить словами «до 2025 года»

1.2. в Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Программы мы <*> | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Общий объем финансирования | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 2015 | 26,523 | 0 | 3,38 | 18,343 | 4,8 |
|  | 2016 | 11,340 | 0 | 0 | 11,340 | 0 |
|  | 2017 | 12,174 | 0 | 0 | 12,174 | 0 |
|  | 2018 | 7,079 | 0 | 0 | 7,079 | 0 |
|  | 2019 | 14,143 | 0 | 0 | 14,143 | 0 |
|  | 2020 | 32,033 | 0 | 18,372 | 13,661 | 0 |
|  | 2021 | 34,060 | 0 | 16,367 | 17,693 | 0 |
|  | 2022 | 327,447 | 0 | 289,309 | 38,138 | 0 |
|  | 2023 | 55,2 | 0 | 30,318 | 24,38 | 0 |
|  | 2024 | 51,086 | 0 | 30,465 | 20,62 | 0 |
|  | 2025 | 323,941 | 0 | 300,0 | 23,941 | 0 |
|  | Итого | 1033,538 | 0 | 688,211 | 340,527 | 4,8 |

1.3. Раздел VI. «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел VII. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. В Подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики  Бурятия»:

1.5.1. в Паспорте Подпрограммы раздел «Объем бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований | Всего | Общий объем финансирования Программы, млн. руб. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ПС |
|  | Всего | 263,502 | 0 | 109,649 | 162,865 | 0,049 |
|  | 2015 | 14,283 | 0 | 0 | 14,283 | 0 |
|  | 2016 | 11,340 | 0 | 0 | 11,340 | 0 |
|  | 2017 | 12,174 | 0 | 0 | 12,174 | 0 |
|  | 2018 | 7,029 | 0 | 0 | 7,029 | 0,049 |
|  | 2019 | 14,143 | 0 | 0 | 14,143 | 0 |
|  | 2020 | 32,033 | 0 | 18,372 | 13,661 | 0 |
|  | 2021 | 34,061 | 0 | 16,367 | 17,693 | 0 |
|  | 2022 | 37,916 | 0 | 15,986 | 21,93 | 0 |
|  | 2023 | 52,778 | 0 | 28,924 | 23,854 | 0 |
|  | 2024 | 50,612 | 0 | 30,0 | 20,612 | 0 |
|  | 2025 | 323,941 | 0 | 300,0 | 23,941 | 0 |
|  | * объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно. |  |  |  |  |  |

1.5.2. Раздел IV «Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5.3. Раздел VI «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»		                                             В.Н. Молчанов

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «___» августа 2022г № 565

- РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончания реализации |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | Факт | факт | факт | факт | план | Утверждено в бюджете | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реализация мероприятий в сфере энергетики | Цель №1 | МУ «Комитет по УИ и МХ», предпри ятия энергетики | 2015г | 2025г | Всего | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства и транспорта | Цель №2,3 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2025г | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 326,973 | 38,462 | 52,7782 | 50,6123 | 323,94111 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 288,844 | 15,986 | 28,924 | 30,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,129 | 22,476 | 23,8542 | 20,6123 | 23,94111 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Реализация мероприятий в сфере энергосбережение и повышение энергоэффективности | Цель №4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, УК, предприятия ЖКХ, НО «Фонд капитального ремонта…», ПО | 2015г | 2025г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реализация мероприятий в сфере Повышения безопасности дорожного движения | Цель №5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», УО, СП, ОВД | 2015г | 2025г | Всего | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0,465 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,009 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 26,523 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 327,447 | 38,462 | 55,2002 | 51,0863 | 323,94111 |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 289,309 | 15,386 | 30,318 | 30,465 | 300,0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 18,343 | 11,340 | 12,174 | 7079 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,138 | 22,476 | 24,3822 | 20,6213 | 23,94111 |
| Прочие источники (предприятий по концессионному соглашению, договорам аренды): |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно.

- Приложение 2

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «____» августа 2022г №565

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Программа | «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года | 18,343 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,138 | 22,476 | 55,2002 | 51,0863 | 323,94111 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв.в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Энергетика муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 12,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,06 | 326,973 | 38,462 | 52,7782 | 50,6123 | 323,94111 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 288,844 | 15,986 | 28,924 | 30,0 | 300,0 |
|  |  | Местный бюджет | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,129 | 28,476 | 33,8541 | 20,6123 | 23,94111 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мухоршибирский район» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | - Повышение безопасности дорожного движения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия | Всего | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,474 | 0 | 1,422 | 0,474 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 1,394 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,22 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,028 | 0,009 | 0 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Программа | Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства | Всего | 26,523 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 327,447 | 38,462 | 60,908 | 50,474 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 289,309 | 15,386 | 30,318 | 30,465 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 18,343 | 11,340 | 12,174 | 7,079 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,138 | 22,476 | 30,59 | 20,009 | 0 |
|  |  | Прочие источники (по договорам концессии, аренды) | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 3

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «____» августа 2022г № 565

- Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя | Вес показа теля | Необходимое направление изменений | Базовые значения |  |  |  |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Общие показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы: Обеспечение транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодороги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №2 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность проведенного капитального ремонта автомобильных дорог, км. |  | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 9,3 | 10 | 10 |  |
| 2 | Количество проведенного капитального ремонтов мостов, шт. |  | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | < | 78,5 | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 79,5 | 78,5 | 77,5 | 76,5 |  |
| 2. Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Повышение качества транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пассажирооборот, пасс-км |  | > | 360 | 420 | 450 | 289 | 1072 | 1072 | 3309 | 5169 | 5009 | 6049 | 7000 | 7000 |  |

- Приложение 4

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «____» августа 2022г № 565

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для решения задач подпрограммы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий. Муниципальная политика предполагает реализацию следующих мероприятий:   ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по муниципальной сети, приобретение автобусов, а так же возмещение юр.лицам, ИП, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

| № | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполни тель (соисполнители) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окон чания реали зации |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022г |  | 2023г | 2024г | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План | утвер. в бюджете | План | План | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | содержание и ремонт автодорог | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП | 2015г | 2025г | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 13,049 | 13,639 | 12,145 | 13,764 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 0,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 12,566 | 13,639 | 12,145 | 13,764 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | приобретение автобусов | Цель №2,Задача №1, индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП, | 2022г | 2025 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Мухоршибирь, Мухоршибирского района Республики Бурятия» | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021 г | 2021 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 7,94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 7,94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Мухоршибирь – Цолга – Балта», км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2020 г | 2020 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Цолга-Балта, км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2022 г | 2025 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,739 | 0 | 20,4082 | 30,6123 | 303,94111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,844 | 0 | 20,0 | 30,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,895 | 0 | 0,4082 | 0,6123 | 3,94111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт мостового перехода через р. Мухоршибирка в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия | Цель №1,Задача №1,2, индикатор 4 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2020 г | 2021 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание и капитальный ремонт автобусов | Цель №2,Задача№1, индикатор 5 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021 г | 2025 г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Заганка в с. Новый Заган Мухоршибирского» района Республики Бурятия | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 2 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021г | 2022г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, аварийно-восстановительные работы | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2021г | 2022г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приобретение в лизинг специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Цель №1, Задача №1,2, индикатор 3 | МУ «Комитет по УИ и МХ» | 2022г | 2024г | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,435 | 9,106 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,186 | 8,924 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0,182 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 326,973 | 38,462 | 52,7782 | 50,6123 | 323,94111 |  |  |  |  | 12,257 |  | 12,257 |  | 11,323 |  | 11,323 |  |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 17,169 | 17,693 | 38,129 | 22,476 | 23,8542 | 20,6123 | 23,94111 |  |  |  |  | 12,257 |  | 12,257 |  | 11,323 |  | 11,323 |  |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,367 | 16,367 | 288,844 | 15,986 | 28,924 | 30,0 | 300,0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Прочие источники: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Объем финансирования является прогнозным  и подлежит ежегодному уточнению, средства из федерального, республиканского бюджетов указаны справочно

- Приложение 5

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- «Мухоршибирский район»

- от «____» августа 2022г № 565

РАЗДЕЛ VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район», республиканского, федерального бюджетов.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной организации |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГР БС | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв. в бюджете района | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | - Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики - Бурятия" | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 14,426 | 17,693 | 38,129 | 22,476 | 23,8542 | 50612,3 | 23,94111 |
| Мероприятие | - содержание и ремонт автодорог | МУ «Комитет по УИ и МХ», СП |  |  |  |  | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 12,566 | 13,639 | 12,145 | 13,764 | 14,0 | 14,0 |
| Мероприятие | - приобретение автобусов | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Мухоршибирь – Цолга – Балта», км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 7,7 | 7, 94 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь-Цолга-Балта, км36+700 – км 56 в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4082 | 0,6123 | 3,94111 |
| мероприятие | - Капитальный ремонт мостового перехода через р. Мухоршибирка в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Содержание и капитальный ремонт автобусов | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| мероприятие | - Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Заганка в с. Новый Заган Мухоршибирского района Республики Бурятия» | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,142 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения, аварийно-восстановительные работы | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие | - Приобретение в лизинг специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «Комитет по УИ и МХ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0,182 | 0 | 0 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

| - Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (млн. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019г | 2020 | 2021г | 2022г |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | План по программе | Утв. в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе |
| Подпрограмма | Дорожное хозяйство и транспорт Мухоршибирского района Республики Бурятия | Всего | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 32,033 | 34,060 | 326,973 | 38,462 | 52,7782 | 50,6123 | 323,94111 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,372 | 16,367 | 288,844 | 15,986 | 28,924 | 30 | 300,0 |
|  |  | Местный бюджет | 14,283 | 11,340 | 12,174 | 7,029 | 14,143 | 13,661 | 17,693 | 38,129 | 22,476 | 23,8542 | 20,6123 | 23,94111 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |