АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2010 г.

с. Мухоршибирь                                 № 661

О Программе «Изменение школьной Инфраструктуры района в рамках проекта «Наша новая школа» на 2011-2015г.г.»

В целях создания благоприятных и безопасных условий в школах для осуществления учебно-воспитательного процесса в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», постановляю:

1.Принять муниципальную целевую Программу «Изменение школьной инфраструктуры в рамках проекта «Наша новая школа» на 2011-2015 г.г.»

2.Финансовому	управлению	муниципального	образования

«Мухоршибирский   район»   (Воронюк   И.И.),   предусмотреть   финансовые средства для реализации Программы.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Главы муниципального образования «Мухоршибирский район» Миронова И.С.

Глава муниципального образования

«Мухоршибирский район»                                                       Ю.А. Петров

Утверждено Постановлением администрации МО «Мухоршибирский район»

от 28.12.2010 г. № 661

Муниципальная целевая программа

«Изменение школьной инфраструктуры района в рамках проекта «Наша новая школа» на 2011-2015гг.»

# Мухоршибирь 2010г.

Муниципальная целевая программа «Изменение школьной инфраструктуры

района в рамках проекта «Наша новая школа» на 2011-2015гг.»

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Изменение школьной инфраструктуры в рамках проекта «Наша новая школа» на 2011-2015гг». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании"; Федеральный Закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Республики Бурятия от 2 июня 1993 года N 338-XII "Об образовании"; Закон Республики Бурятия от 27 декабря 2007 года N 60-IV "О республиканских целевых программах" НПА «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик Программы | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Управление образования муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - создание благоприятных и безопасных условий организации учебно-воспитательного процесса; - создание адаптивной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015гг. |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Строительство 2. Реконструкция 3. Капитальный ремонт 4. Оснащение и оборудование Муниципальных общеобразовательных учреждений Мухоршибирского района |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | Привл |
|  | 2011г | 39,92 | 9,70 | 16,40 | 13,82 | 0 |
|  | 2012г | 11,05 | 0 | 5,50 | 5,55 | 0 |
|  | 2013г | 12,40 | 0 | 5,50 | 6,90 | 0 |
|  | 2014г | 25,05 | 0 | 16,00 | 9,05 | 0 |
|  | 2015г | 23,80 | 0 | 16,00 | 7,80 | 0 |
|  | Всего | 112,22 | 9,70 | 59,40 | 43,12 | 0 |

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы | 2007г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 74,3 | 83,6 | 84,4 | 85,2 | 86,1 | 87,0 |
| Численность учителей муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек | 460 | 327 | 330 | 333 | 336 | 339 |
| Количество автономных учреждений | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 7900 | 15363 | 16655 | 18070 | 18590 | 19099 |
| в том числе учителей | 9094 | 17686 | 19172 | 20801 | 21400 | 21986 |
| в том числе прочего персонала | 4460 | 8673 | 9403 | 10201 | 10495 | 10782 |

## Введение

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе должно обеспечиваться изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем.

Новая школа – это школа для всех, обеспечивающая успешную социализацию всех детей.

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому.

Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы.

Новая школа – это современная система оценки качества образования.

Новая школа – это школа мечты: с добротной школьной архитектурой, столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.

Одним из 5 обозначенных ключевых направлений инициативы президента Российской Федерации «Наша новая школа» определено создание современной школьной инфраструктуры.

Облик школ должен значительно измениться. Что под этим подразумевается? Прежде всего, будут обновлены санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания учеников и к обеспечению школьной безопасности. Обслуживанием школьной инфраструктуры будут заниматься организации школьного питания, коммунального обслуживания, ремонтных и строительных работ.

Муниципальная целевая программа «Изменение школьной инфраструктуры в рамках проекта «Наша новая школа» на 2011-2013гг» является организационной основой для реализации системных мероприятий, в целях обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования, в учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Сеть общеобразовательных учреждений Мухоршибирского района представлена 19 школами, из них 17 средних и 2 основных школы. Контингент учащихся на 2010-20111 учебный год составляет 3169 человек.

. 	Существующая инфраструктура общеобразовательных учреждений не позволяет в равной степени обеспечить условия для организации учебно-воспитательного процесса. Разная степень оснащенности школ и материально-технической базы затрудняет процесс социализации учащихся на выходе из школы, подготовленности детей к взрослой жизни.

В районе принимаются меры по улучшению условий обучения:

построена Хонхолойская СОШ,

по текущему и капитальному ремонту в рамках КПМО проведены следующие работы:

- в МОУ «Мухоршибирской СОШ №1» – ремонт системы отопления, замена окон, ремонт гимнастического зала, ремонт дверного блока;

- в МОУ «Мухоршибирская СОШ № 2» – ремонт крыши спортивного зала, ремонт туалетной комнаты, замена окон, ремонт электрических сетей;

- в МОУ «Цолгинская СОШ» – ремонт системы отопления, ремонт наружных тепловых сетей;

- в МОУ «Галтайская СОШ» – капитальный ремонт кровли;

- в МОУ «Кусотинская СОШ» – ремонт водопроводных и канализационных сетей, ремонт электрических сетей, реконструкция пищеблока, частичный ремонт полов;

- в МОУ «Шаралдайская СОШ» – ремонт электрических сетей, ремонт полов в спортивном зале, прокладка водопровода, замена окон;

- в МОУ «Саган-Нурская СОШ» – ремонт крыши, ремонт полов в зале хореографии, ремонт системы отопления.

В рамках Постановления Правительства РФ от 30.07.09г. № 622 в Харашибирской СОШ проведены противоаварийные мероприятия.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.09.2009г. № 337 «О порядке субсидирования из республиканского бюджета местным бюджетам на развитие общественной инфраструктуры» проведены следующие ремонтные работы:

- капитальный ремонт кровли МОУ «Барская ООШ»;

- капитальный ремонт здания МОУ «Бомская СОШ»;

- капитальный ремонт в здании (ремонт фронтонов) МОУ «Мухоршибирской СОШ №1»;

- капитальный ремонт оконных проемов МОУ «Новозаганская СОШ»;

- капитальный ремонт полов в спортивном зале МОУ «Хошун-Узурская СОШ».

Несмотря на принимаемые меры, потребность в изменении школьной инфраструктуры остается актуальной.

Современная школьная инфраструктура должна стать центром не только обязательного образования, но и занятий творчеством, спортом, центром военно-патриотического и нравственного  воспитания. На сегодня в Гашейской, Цолгинской, Бомской, Сутайской, Барской школах нет спортивного зала. Все пришкольные стадионы не соответствуют современным требованиям. Есть необходимость в оборудовании полосы препятствий для преподавания ОБЖ.

Ни одно образовательное учреждение не имеет возможности обеспечить инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствуют пандусы, приспособленные туалеты, лифты.

Для проведения практических и лабораторных занятий по физике, химии и географии на современном уровне необходимо решить задачи по подводке воды к каждому ученическому столу, оборудованию низковольтного электропитания к партам учащихся в кабинетах физики и устройству географических площадок.

Вместе с тем в соответствии с санитарными правилами и нормами повысились требования к организации медицинского обслуживания учащихся, требования к обеспечению школьной безопасности, организации питьевого режима и созданию комфортных условий в школе. В связи с чем требуется  оборудовать и дооборудовать медицинские кабинеты, произвести монтаж оборудования по радиомониторингу пожаро-охранной сигнализации, установить куллеры, открыть теплые туалеты, душевые.

Прогноз рождаемости в селе Балта показывает значительный рост детей дошкольного и школьного возраста:

Прогноз рождаемости в селе Балта

Табл. 1

| Наименование населенного пункта | 2007 год рождения | 2008 год рождения | 2009 год рождения | 2010 год рождения (прогноз) | 2011 год рождения (прогноз) | 2012 год рождения (прогноз) | 2013 год рождения (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балта | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В связи с чем возникла необходимость в строительстве начальной школы-детского сада в селе Балта.

## 2. Основные цели и задачи, срок реализации Программы

Основной целью программы является обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования, в учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- создать условия для обеспечения равных возможностей получения общего образования для  учащихся всех категорий;

- изменить облик школ как по форме так и по содержанию;

- обеспечить максимальную безопасность организации учебно-воспитательного процесса.

3. Перечень программных мероприятий

Табл. 2

| 1.Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | привлеч |
| 1.1 | Строительство школы с.Тугнуй СП «Тугнуйское» | Всего | 132,41 | 97,758 | 34,642 | 0,01 |  |
|  |  | 2011 | 132,41 | 97,758 | 34,642 | 0,01 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |

| 1.2 | Завершение строительства школы в ул. Цолга СП «Цолгинское» (спортивный и актовый зал) | Всего | 15,8 |  | 11,1 | 4,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 15,8 |  | 11,1 | 4,7 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство спортивного зала «Сутайской ООШ» | Всего | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство спортивного зала «Бомской СОШ» | Всего | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство спортивного зала «Барской ООШ» | Всего | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство спортивного зала Гашейской СОШ | Всего | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7,8 |  | 5,5 | 2,3 |  |
| 1.8 | Строительство начальной школы - сада в ул. Балта СП «Цолгинское» | Всего | 30 |  | 21 | 9 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 15 |  | 10,5 | 4,5 |  |
|  |  | 2015 | 15 |  | 10,5 | 4,5 |  |
| 2.Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подключение МСШ №2 к котельной ЦРБ | Всего | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2011 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт школы с. Никольск СП «Никольское» | Всего | 15,5 | 9,7 | 5,3 | 0,5 |  |
|  |  | 2011 | 15,5 | 9,7 | 5,3 | 0,5 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт системы отопления Хошун-Узурской СОШ | Всего | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт канализации Новозаганской СОШ | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт канализации Галтайской СОШ | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт канализации Барской СОШ | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт системы водоснабжения Мухоршибирской СОШ №1 | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт системы водоснабжения Галтайской СОШ | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Капитальный ремонт системы водоснабжения Шаралдайской СОШ | Всего | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт оконных проемов общеобразовательных учреждений (установка окон ПВХ) | всего | 2,2 |  |  | 2,2 |  |
|  |  | 2011 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | 2012 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2013 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2014 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2015 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 4.Оснащение и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка приборов учета тепло и водоресурсов | Всего | 5,23 |  |  | 5,23 |  |
|  |  | 2011 | 5,23 |  |  | 5,23 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка приборов по радиомониторингу пожаро-охранной сигнализации* | Всего | 2,136 |  |  | 2,136 |  |
|  |  | 2011 | 2,136 |  |  | 2,136 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение ученической мебели | Всего | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2013 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2014 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение технологического оборудования | Всего | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2013 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2014 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Установка кулеров с питьевой водой в каждом общеобразовательном учреждении* | Всего | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2011 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2012 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Оборудование в кабинетах химии подводки воды к партам учащихся * | Всего | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  |  | 2011 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2012 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2013 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2014 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2015 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 4.7 | Подводка низковольтного электропитания к партам учащихся в кабинетах физики* | Всего | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | 2011 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2012 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2013 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2014 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Оборудование теплых туалетов и душевых * | Всего | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  |  | 2011 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2012 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2013 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Оборудование и дооснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений * | Всего | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | 2011 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Оборудование пандусов и приспособленных туалетов в общеобразовательных учреждениях (инклюзивное образование)* | Всего | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  |  | 2011 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2012 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2013 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2014 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Оборудование полосы препятствия для преподавания ОБЖ* | Всего | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Оборудование географических площадок для выполнения практической части предмета* | Всего | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовые средства на изменение школьной инфраструктуры общеобразовательных учреждений, реализующих программу общего образования, распределяются на условиях софинансирования из Федерального, Республиканского бюджета и бюджета муниципального образования.

Финансирование Программы

(тыс. руб.)

| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего | 110,02 | 39,72 | 10,55 | 11,90 | 24,55 | 23,30 |
| Бюджет РФ | 9,70 | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РБ | 59,40 | 16,40 | 5,50 | 5,50 | 16,0 | 16,0 |
| Бюджет района | 43,12 | 13,82 | 5,55 | 6,90 | 9,05 | 7,80 |
| в том числе: капитальные вложения | 112,22 | 39,92 | 11,05 | 12,40 | 25,05 | 23,80 |
| НИОКР | - | - | - | - | - | - |
| прочие нужды | - | - | - | - | - | - |

5. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется Управлением образования МО «Мухоршибирский район РБ».

Руководитель Управления образования МО «Мухоршибирский район», несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы Управление образования МО «Мухоршибирский район» ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел администрации информацию о фактическом финансировании мероприятий программы и отчет о ходе реализации программы. Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы представляется в соответствии с отчетной формой (приложение N 6 к Положению утвержденному Постановлением Администрации МО «Мухоршибирский район» от 26.02.09г. № 65) и пояснительной запиской, содержащей информацию:

- о результативности программы, оценке степени выполнения задач;

- о ходе финансирования программы в целом, а также по каждому источнику финансирования;

- об эффективности использования средств за отчетный период;

- о причинах невыполнения (при наличии) мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений в реализации программы;

- о достижении целевых индикаторов и показателей.

Ежегодно Управление образование МО «Мухоршибирский район» направляет в экономический отдел администрации МО «Мухоршибирский район», до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить

- равные условия возможности получения общего образования для  учащихся всех категорий;

- изменение облика школ, как по форме, так и по содержанию;

- максимальную безопасность организации учебно-воспитательного процесса.

## Перечень целевых индикаторов

| Индикаторы | 2007г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 74,3 | 83,6 | 84,4 | 85,2 | 86,1 | 87,0 |
| Численность учителей муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек | 460 | 327 | 330 | 333 | 336 | 339 |
| Количество автономных учреждений | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 7900 | 15363 | 16655 | 18070 | 18590 | 19099 |
| в том числе учителей | 9094 | 17686 | 19172 | 20801 | 21400 | 21986 |
| в том числе прочего персонала | 4460 | 8673 | 9403 | 10201 | 10495 | 10782 |