# Приложение к постановлению

# Администрации муниципального образования

# «Мухоршибирский район»

от «28»февраля 2013г.

№_141__

# Муниципальная целевая программа
"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов,

# основных объектов и систем жизнеобеспечения

# в Мухоршибирском районе 
Республики Бурятия на 2013-2018 годы»

2013г.

Паспорт
муниципальной целевой программы
"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе 
Республики Бурятия на 2013-2018 годы"

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа "Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2008 г. N 1197-р о Концепции федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы"; - постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы"; - постановление Правительства Республики Бурятия от 3 сентября 2009 г. N 326 "Об утверждении республиканской целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2014 годы" - постановление Правительства Республики Бурятия от 4 декабря 2012 г. N 719 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 03.09.2009г. №326 «Об утверждении республиканской целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2014 годы" |
| Заказчик | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» |
| Исполнители Программы | - Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» - юридические и физические лица (на конкурсной основе) |
| Цели Программы | - достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности в Мухоршибирском районе; - создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе в целях повышения качества жизни населения района; - уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий |
| Задачи Программы | - сейсмоусиление объектов жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, а также зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, объектов, обеспечивающих национальную безопасность; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2018 годы, в 1 этап:2013-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составляет 207 083,0 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета (справочно) – 121 588,7 тыс. руб. 2014 г. – 40 042,3 тыс. руб.; 2015 г. – 107 363,9 тыс. руб.; - средства республиканского бюджета (справочно) – 45 067,1 тыс. руб. 2014 г. – 12 536,7 тыс. руб.; 2015 г. – 32 530,4 тыс. руб.; - средства местного бюджета (справочно) – 8 171,9 тыс. руб.: 2013 г. – 5 800,0 тыс. руб.; 2014 г. – 659,8 тыс. руб.; 2015 г. – 1 712,1 тыс. руб.; и внебюджетных источников (справочно) – 6 437,8 тыс.руб.: 2014 г. – 1 761,2 тыс. руб.; 2015 г. – 4 676,6 тыс. руб. |
| Мероприятия Программы | - разработка и реализация практических мер по сейсмоусилению существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения; |
| Ожидаемые социально-экономические результаты | - снижение социального, экономического и экологического риска в Мухоршибирском районе; - уменьшение потерь населения от разрушительных землетрясений; - создание условий для функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий; - уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения |
| Организация контроля за выполнением Программы | - управление Программой и отчеты о реализации Программы осуществляет Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» - контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ |

# Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2008 г. № 1197-р, федеральной целевой программой "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. № 365, республиканской целевой программой "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 3 сентября 2009 г. № 326 с изменениями.

Программа является стратегическим средством реализации основных мероприятий по созданию безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечению сейсмобезопасности и для достижения целей социально-экономического развития Мухоршибирского района.

# 1. Технико-экономическое обоснование Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на предотвращение гибели людей и снижение материального ущерба. Социальная эффективность Программы обеспечивается:

- устойчивостью и надежностью зданий и сооружений при сейсмических воздействиях (с учетом вторичных воздействий) в результате проведения большого комплекса работ по их усилению и реконструкции;

- снижением расходов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения, в том числе на переселение людей и строительство нового временного, постоянного жилья и выплаты компенсации за потерянное имущество;

- созданием условий безопасности населения, сокращением числа безвозвратных и санитарных потерь, снижением расходов на компенсации семьям погибших и раненых, расходов на лечение пострадавших, предотвращением эпидемий и массовой заболеваемости;

- сохранением рабочих мест, уровня культурно-бытового обслуживания населения;

- сокращением оттока населения в другие районы;

- повышением занятости населения при переходе к массовой реконструкции и усилению зданий и сооружений, созданием новых рабочих мест.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить сейсмостойкость зданий и сооружений, провести усиление и реконструкцию зданий, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и жилых домов.

В результате осуществления мероприятий Программы:

- прямое сокращение ущерба в результате выполнения работ по усилению и реконструкции не сейсмостойких зданий жилья;

- реализация комплекса превентивных мер на муниципальном и поселенческом уровнях;

- уменьшение числа жертв.

# 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

2.1. Анализ состояния территории Мухоршибирского района республики Бурятия по сейсмической опасности.

Климат Бурятии резко континентальный, с большими амплитудами колебаний температур, с суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Особенности климата и геологическое строение территории определяют частое проявление стихийных бедствий, как-то: наводнения, лесные пожары, наледи, осыпи и обвалы, сход снежных лавин и т.д. Особое место в этом ряду бедствий занимают землетрясения.

Территория Бурятии входит в единый Центрально-Азиатский сейсмический пояс, где высокую сейсмическую активность формирует Байкальская рифтовая зона - одна из сейсмоактивных зон мира.

Существующая сеть сейсмических станций ежегодно фиксирует более трех тысяч землетрясений различной интенсивности.

Мухоршибирский район расположен в юго-восточной части Республики Бурятия. Район занимает плоско - волнистые Тугнуйскую и Сулхаринскую степи, орошаемые  одноименными реками и разделенные Тугнуйским хребтом. На юге Мухоршибирского района находится крутой Заганский хребет, на севере - гранитные гряды Цаган-Дабана. Территория района составляет 4539 кв.км., численность населения составляет на 01.01.2012г. - 24,9 тыс. человек. На территории района расположено 29 населенных пунктов, объединенных в 16 сельских поселений.

(107°С восточной долготы, 51°С северной широты). Средняя сейсмичность населенных пунктов 8 баллов.

Нормативным документом для оценки сейсмической опасности являются СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", введенные в действие с 01.01.2000 г., и прилагаемый к ним комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР - 97 (А, В, С).

Не отвечает требованиям сейсмической безопасности целый ряд очистных сооружений и производственных зданий, которые при сильных землетрясениях могут вызвать сброс токсичных отходов, ядов и других веществ.

2.2. Обоснование программно-целевого метода

Необходимость реализации Программы на территории Мухоршибирского района определяется рядом следующих обстоятельств:

- территория Мухоршибирского района относится к числу опасных в сейсмическом отношении районов Республики Бурятия;

- по территории Мухоршибирского района проходят автомобильные магистрали, соединяющие в единое целое западную и восточную части страны.

- придание оз. Байкал статуса участка Всемирного наследия определило критерии устойчивого развития региона, и предполагает выполнение комплекса мер по экологической и сейсмической безопасности, высокая уязвимость застройки региона создает потенциальную угрозу возникновения вторичных процессов при землетрясениях, что может привести к загрязнению экосистемы оз. Байкал.

Сложность и комплексность имеющихся проблем обуславливает необходимость решения поставленных задач программными методами на федеральном, республиканском и местном уровнях.

Программа предусматривает:

- выполнение строительно-монтажных работ по усилению и реконструкции несейсмостойких зданий и сооружений.

# 3. Цели и задачи Программы

Ключевые мероприятия Программы направлены:

- на повышение сейсмической устойчивости объектов жилищного фонда, объектов соцкультбыта.

Основными целями Программы являются:

- создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, объектов соцкультбыта в Мухоршибирском районе;

- на предотвращение негативных последствий разрушения объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными целями Программы являются:

- создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе;

- достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности в Мухоршибирском районе Республики Бурятия, уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующую задачу:

- сейсмоусиление объектов жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, а также зданий и сооружений, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, объектов, обеспечивающих национальную безопасность.

Создание условий сейсмической безопасности отвечает государственной системе достижения целей в сфере обеспечения условий для безопасной жизнедеятельности и снижения рисков воздействия опасных природных явлений на социально-экономическое развитие республики.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Решение поставленных целей и задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2013 по 2018 год в 1 этап.

Первоначально необходимо выполнить обследование и паспортизацию зданий и сооружений, принять решения о целесообразности сейсмоусиления существующих объектов или строительстве новых сейсмостойких объектов, определить объем необходимых средств, в том числе средств федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников.

Одновременно осуществляется реализация первоочередных мероприятий по сейсмоусилению объектов, на которые имеется утвержденная и прошедшая государственную экспертизу проектная документация. Полномасштабное проведение работ по сейсмоусилению существующих объектов и строительству новых сейсмостойких объектов.

Реализация мероприятий будет осуществляться по согласованной, утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектной документации.

# 5. Перечень мероприятий Программы

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий (приложение № 3) по направлениям:

1. Выполнить обследование зданий и сооружений, принять решение о целесообразности сейсмоусиления существующих объектов или строительстве новых сейсмостойких объектов

2. Разработка и реализация практических мер по сейсмоусилению существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, сооружений, являющихся местами массового пребывания людей, а также строительство новых сейсмостойких объектов.

Реализация мероприятий Программы позволит получить и обобщить информацию о реальном положении дел в рассматриваемой области, определить первоочередные задачи и основные приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости их реализации.

Основные результаты реализации мероприятий по указанным направлениям:

1. Уточненные карты детального сейсмического районирования и фоновой сейсмической опасности территории района.

2. Оценка сейсмостойкости фактического состояния несущих конструкций зданий и сооружений и целесообразности их усиления с формированием банка данных.

3. Создание и ведение инженерно-сейсмометрического и инженерно-геологического мониторинга и прогноза сейсмической устойчивости зданий и сооружений на территории района.

В числе первоочередных объектов, подлежащих сейсмоусилению - объекты систем жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, энергообеспечение, теплоснабжение). В этот перечень входят также:

- общеобразовательные школы, больницы, здания органов управления района.

# 6. Ресурсное обеспечение Программы по источникам 
и объемам финансирования

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы (справочно) предусматривается в размере    207 083,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (справочно) – 147 406,2 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 45 067,1 тыс. рублей;

- местного бюджета – 8 171,9 тыс. рублей;

- внебюджетных источников (справочно) – 6 437,8 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования и видам расходов с разбивкой по годам представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета предполагается осуществлять в пределах средств, предусматриваемых бюджетом Мухоршибирского района на соответствующий финансовый год.

Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюджетов различных уровней и внебюджетных источников учитывают уровень сейсмического риска территории района и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении Министерства финансов Республики Бурятия, органах местного самоуправления, также иные средства, привлекаемые на сейсмоусиление существующих объектов и строительство новых сейсмостойких объектов, в том числе:

на реализацию программы:

- федеральные средства – 71,2 %;

- республиканский бюджет – 21,8 %;

- местный бюджет -3,9%;

- внебюджетные средства – 3,1 %.

Мероприятия Программы учитывают реализацию практических мер по сейсмоусилению выявленных объектов жилищного строительства, учреждений образования, здравоохранения, культуры, подлежащих реконструкции и усилению в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета направляются на реализацию мероприятий Программы в отношении объектов, находящихся в республиканской и муниципальной собственности, в виде субсидий.

При реализации мероприятий Программы предусматривается использование средств лиц, в собственности которых находятся объекты, подлежащие сейсмоусилению, и других заинтересованных лиц. Привлечение внебюджетных средств из различных источников осуществляется органами исполнительной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления на договорной основе.

# 7. Целевые индикаторы и показатели.
Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Для оценки реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации (приложение № 1):

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов и (или) строительству новых сейсмостойких объектов позволит снизить вероятность оттока населения из постоянных мест проживания в районе, который может возникнуть в результате увеличения вероятности сейсмических проявлений, а также материальных потерь от разрушения и повреждения зданий и сооружений во время сейсмических событий.

При разработке проектной документации и в ходе реализации Программы предусматриваются:

- осуществление мер по антисейсмической защите зданий и сооружений, что обеспечит уменьшение объема разрушений и иных негативных последствий, которые могут возникнуть в результате сейсмических проявлений;

- использование современных технологий и строительных материалов, что приведет к повышению эффективности затрат на мероприятия по сейсмоусилению существующих объектов и (или) строительству новых сейсмостойких объектов, а также к соблюдению необходимых экологических требований в ходе выполнения работ.

# 8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Бурятия по вопросам программной проработки и решения актуальных проблем в сфере повышения сейсмической устойчивости жизненно важных объектов на территории района.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач Программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;

- организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

Установление ежеквартального анализа хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей программных мероприятий.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы должно стать неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ и органы местного самоуправления осуществляют действия по реализации мероприятий Программы в пределах объемов финансирования, указанных в приложении № 2 к Программе.

Отбор исполнителей программных мероприятий проводится на конкурсной основе из числа строительных организаций в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения соглашений в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.03.2009 г. "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральных целевых программ (подпрограмм), по которым главным распорядителем средств федерального бюджета является Министерство регионального развития Российской Федерации".

В целях взаимодействия Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ и органов местного самоуправления в Республике Бурятия заключаются соответствующие соглашения.

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

# 9. Организация управления Программой и порядок осуществления
контроля за ходом ее реализации

Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район» в ходе реализации Программы:

- организует текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также анализ и контроль рационального и эффективного использования ими средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- подготавливает ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации Программы;

- устанавливает квартальные прогнозные значения показателей целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы в пределах годовых показателей, установленных в приложении № 1 к настоящей Программе;

- организует мониторинг хода реализации Программы;

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели;

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;

- ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы",

# утвержденной решением Мухоршибирского районного совета депутатов

# муниципального образования «Мухоршибирский район»

от_________________№__________

# Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной
целевой программы "Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы"

|  | Единица измерения | Всего 2013-2018 гг. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений | млн. рублей | 207,1 |  | 60,8 | 146,3 |  |  |  |
| Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений (1) | % к общему числу объектов, требующих первоочередного сейсмоусиления | 100,0 | 0 | 27,0 | 73,0 |  |  |  |
| Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс. м2 | 3,43 | 0 | 0,93 | 2,5 |  |  |  |

1 на объектах, требующих первоочередного сейсмоусиления, указанных в Перечне основных мероприятий Программы

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе

"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы",

# утвержденной решением Мухоршибирского районного совета депутатов

# муниципального образования «Мухоршибирский район»

от_________________№__________

Объемы финансирования муниципальной целевой программы
"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы"

| Годы | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | РБ | МБ | ВБ | Всего |
| 2013-2018 | 147 406,2 | 45 067,1 | 8 171,9 | 6 437,8 | 207 083,0 |
| 2013 |  |  | 5 800,0 |  | 5 800,0 |
| 2014 | 40 042,3 | 12 536,7 | 659,8 | 1 761,2 | 55 000,0 |
| 2015 | 107 363,9 | 32 530,4 | 1 712,1 | 4 676,6 | 146 283,0 |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе

"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы",

# утвержденной решением Мухоршибирского районного совета депутатов

# муниципального образования «Мухоршибирский район»

от_________________№__________

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
"Повышение сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Мухоршибирском районе Республики Бурятия на 2013-2018 годы"

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Инженерное обследование зданий с целью оценки технического состояния и определения рекомендуемых проектных мероприятий по сейсмоусилению зданий | 2013 год | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка проектной документации | 2013 год | 5 600,0 | - | - | 5 600,0 | - |
| 3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации | 2013 год | 200,0 | - | - | 200,0 |  |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ по усилению и реконструкции несейсмостойких зданий и сооружений | 2014-2015 | 201 283,0 | 147 406,2 | 45 067,1 | 2 371,9 | 6 437,8 |
|  |  | 2014 | 55 000,0 | 40 042,3 | 12 536,7 | 659,8 | 1 761,2 |
|  |  | 2015 | 146 283,0 | 107 363,9 | 32 530,4 | 1 712,1 | 4 676,6 |
| ВСЕГО: |  | 2013-2015 | 207 083,0 | 147 406,2 | 45 067,1 | 8 171,9 | 6 437,8 |