КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

с. Мухоршибирь				                                 	         «____»__________2016г.

Муниципальное образование «Мухоршибирский район», от имени которого выступает  Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» в лице  Председателя  Комитета Михайлова Евгения Алексеевича, действующего на основании  Положения о Комитете, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» от 27.08.2015г. № 44, именуемое  в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энком», именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице Генерального директора Иванова Сергея  Викторовича,  действующего на основании Устава, с другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от 21.01.2016 г. заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

- Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в  разделе II настоящего  Соглашения (далее - объект  Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять передачу и распределение электрической энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент  обязуется  предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является электросетевой комплекс в п. Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия, предназначенный для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, который подлежит  реконструкции существующих, созданию новых объектов электросетевого комплекса для надежного обеспечения потребителей электроэнергии в необходимом количестве.

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, является муниципальной собственностью муниципального образования «Мухоршибирский район» на основании документов о государственной регистрации прав собственности Концедента на имущество,  входящее в состав объекта Соглашения.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение № 3  к настоящему Соглашению.

4. Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены    в приложении № 1.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества

6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять электросетевой комплекс в п. Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия, а также права владения и пользования объектом Соглашения в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной  регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение трех месяцев с момента подписания настоящего соглашения.

8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

IV. Создание и реконструкция объекта Соглашения

9. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать объекты Соглашения,  состав и технико-экономические показатели которого установлены в приложении №1 к настоящему соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

10. Перечень создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

11. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

12. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом  проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения в течение трех месяцев.

13. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

14. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

15. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

16.  При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в разделе XII  настоящего Соглашения.

17. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

18. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 2, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

19. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

20. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объекта Соглашения, указанного в приложении № 2 в  соответствии с условиями конкурсного предложения.

21. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру  земельных участков

22.  Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении на праве аренды земельных участков, на которых располагаются объекты, входящие в состав объекта Соглашения, в течение 6 месяцев после даты государственной регистрации настоящего Соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия.

23. Договор аренды земельных участков заключается на срок, указанный в пункте 49  настоящего Соглашения. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного договора  осуществляется за счет Концендента.

24. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды  земельного участка.

25.  Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

26. Концессионер обязан использовать  объекты движимого и недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в  установленном  настоящим  Соглашением   порядке  в  целях  осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

27.  Концессионер  обязан  поддерживать  объект  Соглашения в исправном состоянии,  производить  за  свой  счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы  на  содержание  объекта  Соглашения.

28. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

29. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

30. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

31.  Недвижимое  имущество,  которое  создано Концессионером с согласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

32.  Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента   при   осуществлении  деятельности,  предусмотренной  настоящим Соглашением,  не  относящееся  к  объекту Соглашения и не входящее в состав иного  имущества,  является  собственностью  Концедента.  Стоимость  такого имущества Концедентом  возмещению не подлежит.

33. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения и объектом иного имущества, является собственностью Концессионера, за исключением объектов имущества, передаваемых в собственность Концедента и являющихся неотделимым от основных объектов Соглашения.

34. Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

35. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

36. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения в период действия настоящего Соглашения несет Концессионер.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

37. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты,  входящие в состав объекта Соглашения, в течение 10 календарных дней после окончания действия настоящего Соглашения.  Передаваемые Концессионером объекты,  входящие  в  состав  объекта Соглашения, должны находиться в состоянии, пригодном  для  осуществления деятельности,  указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременен правами третьих лиц.

38. Передача  Концессионером  Концеденту объектов, входящих в состав объекта Соглашения,  осуществляется  по  акту  приема-передачи, подписываемому Сторонами.

39.   Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, объекта, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

40. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи. Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав  объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной также с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

41. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация  прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером

деятельности, предусмотренной Соглашением

42.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную   в   пункте   1  настоящего  Соглашения,  и  не  прекращать  (не приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

43. Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность  по использованию (эксплуатации)   объекта   Соглашения   в   соответствии   с  требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

44.  Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и до окончания срока настоящего Соглашения.

45.  Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения не имеет права осуществлять иные виды деятельности.

46.  Концессионер  имеет  право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление  деятельности,  указанной  в  пункте 1 настоящего Соглашения, своими  силами  и  (или)  с  привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

47.  Концессионер   обязан  предоставлять  потребителям  установленные федеральными законами, законами  Республики Бурятия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по   оплате  товаров,  работ  и  услуг.

48.  Концессионер  обязан  при   осуществлении  деятельности,   указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установленными надбавками к ценам (тарифам).

.

IX Сроки по настоящему Соглашению

49. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания Соглашения и действует в течение  двадцати  лет. Концендент должен передать Концессионеру объекты Соглашения по акту приема-передачи в течение десяти дней с момента подписания Соглашения.

50. Концессионер осуществляет мероприятия по  внедрению энергосберегающих технологий, по модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока действия Соглашения.

51. Концессионер должен провести техническую инвентаризацию недвижимого имущества, являющего объектом Соглашения, в течение одного месяца со дня подписания Соглашения.

52. Концессионер должен передать Концеденту объект Соглашения в течение десяти календарных дней с момента прекращения действия Соглашения.

53. Концессионер создает  и  реконструирует объект Соглашения в течение всего срока действия Соглашения.

54. Концессионер использует (эксплуатирует) объект Соглашения в течение всего срока действия Соглашения.

55. Концессионер осуществляет деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в течение двадцати лет со дня подписания настоящего Соглашения и передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи.

X  Плата по соглашению

56. Концессионная плата по настоящему Соглашению Концессионером перечисляется в равных долях в бюджет муниципального образования «Мухоршибирский район»  по 150000  (сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно без учета НДС, не позднее 10 числа месяца, следующего за  отчетным.

57.  Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату  в   размере  1800000  рублей  в год  в соответствии  с  условиями  конкурсного  предложения, протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокола конкурсной комиссии  о результатах  проведения   конкурса   на   право   заключения настоящего Соглашения.

58. Концессионная плата вносится на расчетный счет 40101810600000010002, банк получателя Отделение - НБ Республики Бурятия  г. Улан-Удэ, получатель УФК по Республике Бурятия (муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район», л/с 04023012470, ИНН 0314003771, КПП 031401001, ОКТМО 81636425, КБК  945 1 11 05035 05 0000 120.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением                                                      Концессионером условий настоящего Соглашения

59. Права и обязанности Концедента осуществляются Муниципальным учреждением «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район». Концедент уведомляет Концессионера  о представителях, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности,  предусмотренные настоящим  Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанным органом возложенных на него полномочий, предусмотренных настоящим  Соглашением.

60. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, осуществляющим  контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект  Соглашения, а также  к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

61. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Информация о порядке эксплуатации, внедрению энергосберегающих технологий, созданию, модернизации (реконструкции) объектов, входящих в объект Соглашения, предоставляется Концессионером ежеквартально в письменной форме до 10 числа следующего за отчетным месяцем, с указанием объемов произведенных работ, а также сумм инвестиций.

По письменному требованию Концедента Концессионер обязан в течение пяти рабочих дней предоставить интересующую информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.

62. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

63. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные Сторонами к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

64. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью  Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером  условий настоящего Соглашения, Концедент  обязан   сообщить об этом Концессионеру в течение двух календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

65. Стороны обязаны  своевременно предоставлять друг другу информацию,  необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

66. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

67. Концессионер  несет  ответственность перед Концедентом за допущенное при проведении мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, созданию, модернизации (реконструкции) объектов, входящих в объект Соглашения, нарушение  требований, установленных действующим законодательством, нормативными правовыми актами, настоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

68. В случае нарушения требований, указанных в пункте 67 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение тридцати календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру письменное требование о безвозмездном устранении обнаруженного нарушения с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для исполнения устранения нарушения составляет десять календарных дней.

69. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 67 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений и предусмотренный пунктом 68 настоящего Соглашения, или являются существенными.

70. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, а также по качеству предоставляемых услуг по поставке электрической энергии юридическим и физическим лицам в течение всего срока действия Соглашения со дня передачи объекта Соглашения Концессионеру.

71. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

72. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером  обязательств по настоящему Соглашению.

73. Сторона вправе не приступать  к  исполнению  своих обязанностей по настоящему Соглашению  или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

74. Концессионер обязан уплатить Конценденту в бюджет муниципального образования «Мухоршибирский район»  неустойку в виде пеней  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения  указанных обязательств, в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств.

75. Концендент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концендентом обязательств настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения  указанных обязательств, в размере 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательств.

76.   Возмещение Сторонами настоящего  Соглашения  убытков  и  уплата неустойки   в   случае   неисполнения   или   ненадлежащего    исполнения обязательств, предусмотренных  настоящим  Соглашением,  не   освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

77. Сторона,  не  исполнившая  или  исполнившая  ненадлежащим образом свои   обязательства  по  настоящему  Соглашению,  несет ответственность,   предусмотренную   законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение   обязательств   по   настоящему  Соглашению  оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

78. Сторона,  нарушившая  условия  настоящего  Соглашения  в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а)  в  письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее двух календарных дней с даты их наступления и представить необходимые   документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

79. Стороны обязаны  предпринять  все  разумные  меры  для устранения  последствий,  причиненных  наступлением  обстоятельств непреодолимой  силы,  послуживших  препятствием  к  исполнению или надлежащему  исполнению  обязательств  по настоящему Соглашению.

XIV. Изменение Соглашения

80. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании  решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного  предложения,  не  могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях".

Изменение   настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

81. В целях внесения  изменений  в  условия  настоящего Соглашения  одна из Сторон   направляет   другой   Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.  Другая  Сторона  в течение двадцати календарных дней с даты   получения   указанного   предложения  рассматривает  его  и принимает  решение  о  согласии  или  об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

82. Настоящее Соглашение  может быть изменено по требованию одной  из Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

83. Настоящее Соглашение прекращается:                                                                                                                                                                                                  а) по истечении срока действия;                                                                                                                                                                                         б) по соглашению Сторон;                                                                                                                                                              в) на основании судебного решения о  досрочном расторжении.

84. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании  решения  суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной  условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств,  из  которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

85. К существенным нарушениям Концессионером  условий настоящего Соглашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

б)  нарушение  установленных  настоящим  Соглашением  порядка   использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в)  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по созданию и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, в том числе несоответствие их качества  требованиям, установленным  законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением;

д) неисполнение или ненадлежащее  исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе III настоящего Соглашения;

е) нарушение сроков создания и реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения и указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению;

ж) непредставление установленной пунктом 61 настоящего Соглашения ежеквартальной информации  об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению;

з) невнесение концессионной платы в течение двух месяцев подряд.

XVI. Размещение информации

86. Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  составляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размещению  на  официальном сайте Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» (www//Мухоршибирский-район.рф) в сети Интернет.

XVIII. Разрешение споров

87. Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

88. В  случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров,  Сторона,   заявляющая о  существовании  спора  или разногласий  по  настоящему  Соглашению, направляет другой Стороне письменную  претензию,  ответ  на  которую должен быть представлен заявителю в течение двадцати календарных  дней  с  даты  ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

89. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между  Сторонами,  разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Бурятия.

XIX.  Заключительные положения

90. Сторона, изменившая свое  местонахождение  и  (или) реквизиты,  обязана  сообщить  об  этом  другой  Стороне в течение десяти календарных дней со дня этого изменения.

91. Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для  Концедента, Концессионера и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

92. Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так  и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой   частью.   Указанные   приложения  и  дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

приложение № 1 Состав и описание объекта Соглашения

приложение №2 Перечень реконструируемых объектов

приложение № 3 - Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением

XX. Адреса и реквизиты Сторон

| Концендент: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» |  | Концессионер: |
| --- | --- | --- | --- |
| 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул.Доржиева, 38 тел. 8(30143)-21-186, 22-576 факс 8(30134)-22-278, 21-163 | 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.7 а. тел.(факс) 8(3012)-21-64-74 |  |  |
| ИНН 0314003771, КПП 031401001 ОГРН 1020300753395 E-mail: kmhmuh@mail.ru | ИНН 0326045141 КПП 032601001 ОГРН 1070326004253 E-mail: info@enkom-rb, www.enkom-rb.ru |  |  |
| Председателя Комитета | Генеральный директор |  |  |
| __________ /Е.А.Михайлов/ | ___________/С.В. Иванов / |  |  |
| М.П. | М.П. |  |  |

Приложение № 1

к  Концессионному соглашению    от «___»________2016 г.

Состав и описание объекта Соглашения

| № | Наименование основных средств | Протяжен ность ЛЭП м. | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость На 01.04.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрические сети ТП-10/2 п. Саган-Нур | 1641 |  | 445304 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/2, с деревянными одностоечными опорами и ж/б приставкой | 1605 | 1992 | 435535 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/2, с деревянными одностоечными опорами и ж/б приставкой | 36 | 1992 | 9769 |
| 2. | Электрические сети ТП-5/2 п. Саган-Нур | 565 |  | 160586 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ | 200 | 1993 | 52727 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5/2 | 365 | 1993 | 107859 |
| 3. | Воздушные электрические сети фидер 5/1, ТП-25, ТП-26, ТП-34, ТП, Тп-36, ТП-36 п. Саган-Нур | 11311 |  | 4714700 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от ТП-26 | 430 | 2004 | 151151 |
|  | ВЛ-6 кВ от ТП-35 | 1146 | 2007 | 453190 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 | 2060 | 2004 | 811650 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | 2097 | 2004 | 826229 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | 1938 | 2008 | 859029 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от Тп-36 | 3640 | 2008 | 1613451 |
| 4. | Электрические сети ТП-7/2 п. Саган-Нур | 2597 |  | 752195 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ до ТП-7/2 | 50 | 1995 | 14196 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7/2 | 2177 | 1995 | 643312 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-7/2 | 370 | 1995 | 94687 |
| 5. | Электрические сети РП-ТП-1, ТП2/1, ТП3/1, ТП4/1, ТП5/1, ТП6/1, ТП7/1, ТП8/1, ТП9/1, ТП11/1, ТП12/1 п. Саган-Нур | 14876,1 |  | 3571592 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от РП-ТП-1 | 4491,7 | 1988 | 1127783 |
|  | КЛ-6кВ от РП-ТП-1 | 330 | 1988 | 70375 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от РП-ТП-1 | 2004 | 1988 | 493491 |
|  | КЛ-0,4 кВ от РП-ТП-1 | 380 | 1988 | 81038 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/1 | 1211,2 | 1995 | 298262 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 2/1 | 50 | 1988 | 10663 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 3/1 | 420 | 1988 | 89568 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8/1 | 231 | 1988 | 56884 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 8/1 | 756,2 | 1988 | 161266 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/1 | 1223 | 1988 | 301167 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 4/1 | 320 | 1988 | 68242 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 5/1 | 200 | 1988 | 42651 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/1 | 1764 | 1988 | 434390 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-7/1 | 520 | 1988 | 110894 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 6/1 | 160 | 1988 | 34121 |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 9/1 | 300 | 1988 | 63977 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11/1 | 515 | 1988 | 126820 |
| 6. | Воздушная линая 6 кВ п. Саган-Нур | 1860 | 1991 | 467012 |
| 7. | Оборудование РП-ТП с кабельными линиями |  | 1988 | 951 |
| 8. | Трансформаторные подстанции п. Саган-Нур | 7960395 |  | 10112340 |
| 1 | ТП 5/1 | ЗРУ | 1997 | 375000 |
| 2 | ТП 10/2 | КТПН 2х250 | 1998 | 197500 |
| 3 | ТП-26 | КТП-160 | 2004 | 115200 |
| 4 | ТП-25 | КТП-250 | 2004 | 117000 |
| 5 | ТП-35 | КТП-250 | 2008 | 136500 |
| 6 | ТП-36 | КТП-160 | 2008 | 134400 |
| 7 | ТП 7/2 | ЗРУ | 1995 | 375000 |
| 8 | РП-ТП 1/1 | ЗРУ | 1988 | 375000 |
| 9 | ТП 12/1 | КТПН-160 | 2003 | 96000 |
| 10 | ТП 2/1 | ЗРУ | 1992 | 375000 |
| 11 | ТП 3/1 | ЗРУ | 1996 | 375000 |
| 12 | ТП 8/1 | ЗРУ | 2005 | 450000 |
| 13 | ТП 4/1 | ЗРУ | 1993 | 375000 |
| 14 | ТП 7/1 | ЗРУ | 1989 | 375000 |
| 15 | ТП 6/1 | ЗРУ | 1989 | 375000 |
| 16 | ТП 9/1 | КТПН-400 | 2006 | 124800 |
| 17 | ТП 11/1 | КТП-250 | 1998 | 75000 |
| 18 | ТП 5/2 | КТПН-160 | 1989 | 70000 |
| 19 | ТП 34 | КТПН-400 | 1991 | 135000 |
|  | Итого | х | х | 4651400 |
| 9. | Нежилые здания. | Год ввода | Площадь кв.м. |  |
| 1 | Здание распределительного пункта (на промплощадке)- нежилое здание, по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2006 | 181,7 | 2121401 |
| 2 | Здание ТПРП (трансформаторной подстанции) жилого поселка , по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2007 | 132,6 | 1548144 |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3 по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2007 | 46,2 | 539399 |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции №2 по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2006 | 49,4 | 576760 |
| 5 | Здание подстанции трансформаторной ж/п ТП7 КТП (нежилое здание), по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 1989 | 48,9 | 380615 |
| 6 | Трансформаторная подстанция - нежилое здание по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Лесная | 1991 | 40,3 | 313676 |
|  | Итого: |  | 499,1 | 5479995 |
|  | Всего: |  |  | 20243735 |

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» |
| Председатель Комитета: | Генеральный директор: |
| _____________ /Е.А.Михайлов/ | ____________/С.В. Иванов / |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

к Концессионному соглашению от «___»________2016г.

Перечень реконструируемых и модернизируемых объектов Соглашения

| №п.п. | Наименование имущества | Протяженность ЛЭП, м. |  | Значение критерия предложенное участником конкурса ООО «Энком» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и реконструкция объектов соглашения |  |  | 30 мес. |
|  | Строительство новых электролиний с установкой трансформаторных подстанций в местах комплексной застройки индивидуального жилищного строительства в 2015 – 2017 г.г. по ул. Трактовая – 778 м., ул. Луговая 1596 м., Ул.Железнодорожная 1260 м., ул.Дорожная 117 м., ул. Новая 103 м. | 3854 |  | 6 мес. |
| 2. | Реконструкция объектов соглашения: | 1641 |  | 30 мес. |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/2, с деревянными одностоечными опорами и ж/б приставкой | 1605 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/2, с деревянными одностоечными опорами и ж/б приставкой | 36 |  |  |
|  | Электрические сети ТП-5/2 п. Саган-Нур | 565 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ | 200 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5/2 | 365 |  |  |
|  | Воздушные электрические сети фидер 5/1, ТП-25, ТП-26, ТП-34, ТП, Тп-36, ТП-36 п. Саган-Нур | 11311 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от ТП-26 | 430 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от ТП-35 | 1146 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 | 2060 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | 2097 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | 1938 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от Тп-36 | 3640 |  |  |
|  | Электрические сети ТП-7/2 п. Саган-Нур | 2597 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ до ТП-7/2 | 50 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7/2 | 2177 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-7/2 | 370 |  |  |
|  | Электрические сети РП-ТП-1, ТП2/1, ТП3/1, ТП4/1, ТП5/1, ТП6/1, ТП7/1, ТП8/1, ТП9/1, ТП11/1, ТП12/1 п. Саган-Нур | 14876,1 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ от РП-ТП-1 | 4491,7 |  |  |
|  | КЛ-6кВ от РП-ТП-1 | 330 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от РП-ТП-1 | 2004 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от РП-ТП-1 | 380 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/1 | 1211,2 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 2/1 | 50 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 3/1 | 420 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8/1 | 231 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 8/1 | 756,2 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/1 | 1223 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 4/1 | 320 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 5/1 | 200 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/1 | 1764 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-7/1 | 520 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 6/1 | 160 |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 9/1 | 300 |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11/1 | 515 |  |  |
|  | Воздушная линая 6 кВ п. Саган-Нур | 1860 |  |  |
|  | Оборудование РП-ТП с кабельными линиями |  |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции п.Саган-Нур |  |  |  |
| 1 | ТП 5/1 | ЗРУ |  |  |
| 2 | ТП 10/2 | КТПН 2х250 |  |  |
| 3 | ТП-26 | КТП-160 |  |  |
| 4 | ТП-25 | КТП-250 |  |  |
| 5 | ТП-35 | КТП-250 |  |  |
| 6 | ТП-36 | КТП-160 |  |  |
| 7 | ТП 7/2 | ЗРУ |  |  |
| 8 | РП-ТП 1/1 | ЗРУ |  |  |
| 9 | ТП 12/1 | КТПН-160 |  |  |
| 10 | ТП 2/1 | ЗРУ |  |  |
| 11 | ТП 3/1 | ЗРУ |  |  |
| 12 | ТП 8/1 | ЗРУ |  |  |
| 13 | ТП 4/1 | ЗРУ |  |  |
| 14 | ТП 7/1 | ЗРУ |  |  |
| 15 | ТП 6/1 | ЗРУ |  |  |
| 16 | ТП 9/1 | КТПН-400 |  |  |
| 17 | ТП 11/1 | КТП-250 |  |  |
| 18 | ТП 5/2 | КТПН-160 |  |  |
| 19 | ТП 34 | КТПН-400 |  |  |
|  | Итого | х |  |  |
|  | Нежилые здания. | Год ввода | Площадь кв.м |  |
| 1 | Здание распределительного пункта (на промплощадке)- нежилое здание, по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2006 | 181,7 |  |
| 2 | Здание ТПРП (трансформаторной подстанции) жилого поселка , по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2007 | 132,6 |  |
| 3 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3 по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2007 | 46,2 |  |
| 4 | Здание трансформаторной подстанции №2 по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2006 | 49,4 |  |
| 5 | Здание подстанции трансформаторной ж/п ТП7 КТП (нежилое здание), по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 1989 | 48,9 |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция - нежилое здание по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Лесная | 1991 | 40,3 |  |

| Концедент: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район». Председатель Комитета; Генеральный директор. _____________ /Е.А.Михайлов/; ____________/С.В. Иванов /. М.П.; М.П.. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» Генеральный директор ____________/ С.В.Иванов/ |
| --- | --- |

Приложение №3

к  концессионному соглашению

От «     »  __________2016 г.

Копии документов, удостоверяющих  право собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения.

| № | Наименование основных средств | протяженность | № Свидетельства о праве собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрические сети ТП-10/2 п. Саган-Нур | 1641 | 03-АА 519170 от 15.07.2009 г. |
| 2. | Электрические сети ТП-5/2 п. Саган-Нур | 565 | 03-АА 519143 от 15.07.2009 г. |
| 3. | Воздушные электрические сети фидер 5/1, ТП-25, ТП-26, ТП-34, ТП, Тп-36, ТП-36 п. Саган-Нур | 11311 | 03-АА 519144 от 15.07.2009 г. |
| 4. | Электрические сети ТП-7/2 п. Саган-Нур | 2597 | 03-АА 519145 от 15.07.2009 г. |
| 5. | Электрические сети РП-ТП-1, ТП2/1, ТП3/1, ТП4/1, ТП5/1, ТП6/1, ТП7/1, ТП8/1, ТП9/1, ТП11/1, ТП12/1 п. Саган-Нур | 14876,1 | 03-АА 519146 от 15.07.2009 г. |
| 6. | Воздушная линая 6 кВ п. Саган-Нур | 1860 | 03-АА 519148 от 15.07.2009 г. |
|  | Нежилые здания. | Год ввода |  |
| 7 | Здание распределительного пункта (на промплощадке)- нежилое здание, по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2006 | 03-АА 388531 от 12.11.2007 г. |
| 8 | Здание ТПРП (трансформаторной подстанции) жилого поселка , по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2007 | 03-АА 388626 от 13.12.2007 г. |
| 9 | Здание трансформаторной подстанции ТП-3 по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2007 | 03-АА 388529 от 12.11.2007 г. |
| 10 | Здание трансформаторной подстанции №2 по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 2006 | 03-АА 388626 от 13.12.2007 г. |
| 11 | Здание подстанции трансформаторной ж/п ТП7 КТП (нежилое здание), по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур | 1989 | 03-АА 388530 от 12.11.2007 г. |
| 12 | Трансформаторная подстанция - нежилое здание по адресу: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, ул. Лесная | 1991 | 03-АА 519147 от 15.07.2009 г. |

| Концедент: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район». Председатель Комитета; Генеральный директор. _____________ /Е.А.Михайлов/; ____________/С.В. Иванов /. М.П.; М.П.. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» Генеральный директор ____________/ С.В.Иванов/ |
| --- | --- |