Администрация муниципального образования

сельское поселение «Шаралдайское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16 апреля 2018 г.	                                                                        № 19

«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдайское» Мухоршибирского района  Республики Бурятия (сельское поселение) на период с 2018 по 2033 гг.

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом МО СП «Шаралдайское», руководствуясь Уставом АМО  СП «Шаралдайское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.​ Утвердить муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) на период с 2018 по 2033 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Шаралдайское» 					   А.Г. Голендухин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО СП «Шаралдайское»

___________    А.Г. Голендухин

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение)

# с. Шаралдай

# 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   администрации муниципального образования  «Шаралдайское» (сельское поселение)

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории поселения...

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования на период с 2018 года до 2033 года разработана на основании следующих документов;

- Федерального закона от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  МО СП «Шаралдайское», в том числе, социально- экономического и градостроительного  развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО СП «Шаралдайское». Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО СП «Шаралдайское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального образования «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение)

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Шаралдайское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (сельское поселение) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация МО СП «Шаралдайское» |
| Ответственный исполнитель Программы, местонахождение | Администрация МО СП «Шаралдайское» Адрес: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул. И. Калашникова, 104 |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Состояние транспортной сети |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы на период с 2018 года до 2033 года. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО СП «Шаралдайское» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2033 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 5. повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  администрации муниципального образования «Шаралдайское» (сельское поселение)

Территория СП «Шаралдайское» входит  в состав МО «Мухоршибирский район» и занимает 34,2 тыс. га земельной территории, что составляет 7,5% от общей площади района, из них сельскохозяйственные угодья занимают 27,3 тыс.га. 24745,35га. Застройка населённого пункта в основном представлена малоэтажной жилой застройкой.

Администрация МО СП «Шаралдайское» представляет собой два населённых пункта – село Шаралдай, село Куготы. Численность населения составляет 1618 человек, из  них в с. Шаралдай – 1308 чел., с. Куготы – 310 вел., количество личных подсобных хозяйств составляет 795.

Село Шаралдай расположено в 14 км западнее районного центра села Мухоршибирь, на левом берегу реки Сухары, по её притокам Малкова и Сухой Лог, в 1,5 км ниже впадения в Сухару речки Шаралдайки. Через село проходит автодорога местного значения, связывающая районный центр с западными населёнными пунктами района.

Село Куготы расположено в 11 км западнее центра сельского поселения, села Шаралдай, на обоих берегах реки Сухары, при впадении её левого притока речки Гахай. Через Куготы проходит автодорога местного значения, связывающая районный центр с западными населёнными пунктами района. Расстояние до села Мухоршибирь – 25 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети МО СП «Шаралдайское» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Основными транспортными артериями в поселении  являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул. Гагарина, ул. И. Калашникова. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 3.  Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории администрации муниципального образования «Шаралдайское» (сельское поселение)

| № п/п | Адрес расположения автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км. |
| --- | --- | --- |
| с. Шаралдай |  |  |
| 1 | ул. И. Калашникова | 4,7 |
| 2 | ул. Большая | 2,9 |
| 3 | ул. Комарова | 2,5 |
| 4 | ул. Гагарина | 2,4 |
| 5 | ул. Партизанская | 2,1 |
| 6 | ул. Юбилейная | 1,1 |
| 7 | ул. Заречная | 0,8 |
| 8 | ул. Чкалова | 0,7 |
| 9 | ул. Сухаринская | 0,4 |
| с. Куготы |  |  |
| 10 | ул. Калинина | 1,5 |
| 11 | ул. Коммунистическая | 1,2 |
| 12 | ул. Набережная | 1,2 |
| 13 | ул. Подлесная | 0,7 |
| Итого |  | 22,2 |

Таблица 4. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 22,2 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 266,41 |

В результате анализа улично-дорожной сети МО СП «Шаралдайское» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- частичное отсутствие искусственного освещения.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура представлена: дорогами протяженностью 22,2 км (в т. ч. асфальтового покрытия 4,2 км.); 3 автобусными остановками; 4 мостами (1 железобетонным и каменным, 3 металлическими); 3 пешеходными переходами. Установлены дорожные знаки согласно дорожной карте поселения, сделаны дорожные разметки, произведен ямочный ремонт дорог по улицам: Гагарина, И.Калашникова; произведено профилирование гравийных дорог по улицам: Большая, И. Калашникова, Партизанская, Комарова, Калинина, Коммунистическая, Полевая.  Освещено 500 м. дороги в центре по ул. И. Калашникова (музей-усадьба, школа, детский сад «Березка», Шаралдайская ВАР, ДК).

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети МО СП «Шаралдайское»

Таблица 7 – Программа инвестиционных проектов улично–дорожной сети МО СП «Шаралдайское».

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | На весь период 2018-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нач. | Окон. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2033 | 1100000 | 1100000 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2018 | 12.2033 | 108000 | 108000 |

| Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 38000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

4. Структура инвестиций

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети  МО СП «Шаралдайское»  на период до 2033 года, составляет 1100000 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2033 годы. Полученные результаты (в ценах 2018 года) приведены в таблице 7.

Таблица 8. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР МО СП «Шаралдайское», тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 | всего |
| 1 | Ремонт дорог | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 20000 | 1100000 |
| 2 | Освещение | 38000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 108000 |

В результате анализа состояния улично-дорожной сети  МО СП «Шаралдайское» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2018 года) приведено в таб.9

Таблица 9. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР МО СП «Шаралдайское», тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. ФБ | В т.ч. бюджет РБ | В т.ч. бюджет МО СП «Шаралдайское» | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 0 |
| 2 | Освещение | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы АМО СП «Шаралдайское» до 2033 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, развитие агропромышленного производства.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Шаралдайское», отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов поселения удовлетворительная;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда – в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

5. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

6. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

Администрация муниципального образования «Шаралдайское» (сельское поселения) осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Вверификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.