Республика Бурятия Мухоршибирский район

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«КУСОТИНСКОЕ»

__________________________________________________________________

Постановление

05.04.2018                                                                                                            № 21

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования сельское поселение

«Кусотинское» на 2018-2028 года»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация МО СП «Кусотинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексную Программу развития социальной инфраструктуры МО СП «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия (приложение)

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Кусотинское»                                                  Б.С-Д.Базаров

УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО СП «Кусотинское»

____________Б.С-Д.Базаров

«____»__________2018 г.

Программа комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

сельское поселение «Кусотинское»

У. Кусоты

2018г.

ПАСПОРТ

программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Кусотинское»

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Кусотинское» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный Кодекс РФ, Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.11.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Генеральный план МО СП «Кусотинское» Мухоршибирского района Республики Бурятия |
| Заказчик и разработчик Программы, их местонахождение | Администрация МО СП «Кусотинское» Адрес: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. Кусоты, ул. Ленина,1В |
| Цели и задачи программы | Цель программы – повышение качества жизни населения. Задачи: развитие социальной инфраструктуры для обеспечения качества жизни населения; обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры | - Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год, - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями; - доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену; - вместимость домов культуры, библиотек; - площадь торговых предприятий; - повышение уровня и качества оказания медпомощи |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры -строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры |
| Срок реализации программы | 2018-2028гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения; Обеспеченность граждан жильём; Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения |

1. Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

МО СП «Кусотинское» расположено в Мухоршибирском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы Республики г. Улан-Удэ – 200 км, до районного центра с. Мухор-Шибирь – 80 км.

Сельское поселение состоит из двух населенных пунктов у. Шинестуй и у. Кусоты  Административным  центром является улус Кусоты.

Численность населения на 01.01.2018г. составила 659 человек.

1.1. Экономический потенциал.

Базой социально-экономического развития поселения является развитие малого предпринимательства и создание материальной заинтересованности владельцев личных подсобных  хозяйств в сельском хозяйстве.

Основным производителем сельскохозяйственной продукции в настоящее время  остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддерживать уровень потребления молока и мяса.

На территории муниципального образования сельского поселения зарегистрировано 9 предпринимателей, из них 5 –КФХ, ООО «Кусоты»,    на территории успешно работает 3 магазина розничной торговли.

1.2. Социальная сфера

Образование.

В сельском поселении функционирует одно дошкольное учреждение – МАДОУ «детский сад «Сэсэг»., где функционирует  одна разновозрастная группа в составе 27 детей, на очереди стоят 2-е детей. Коллектив состоит из 11 человек.

Здание детского сада деревянное, 1975 года постройки, общей площадью 215 кв. м. В 2013 году проведен капитальный ремонт детского сада на сумму 8 080,7 тыс.рублей.

В  МБОУ Кусотинской средней общеобразовательной школе обучается 94 детей, в том числе подготовительный класс 16 детей. С у. Шинестуй производится подвоз учеников на автобусе специально для перевозки детей ГАЗ 322121 – 3 ученика. Коллектив – 16 учителей и 9 чел. технический персонал.

Здание школы двухэтажное, кирпичное, 1975 года постройки, общей площадью 1937,0 кв.м.

Требуется утепление кабинетов 3,6,10,11,12 .  Устройство  туалета в теплом переходе. Завершение строительства гаража.

Культура

В у. Кусоты  работает сельская библиотека в приспособленном помещении, книжный фонд составляет 5375 экз. Пользователи 425 чел.

Средняя посещаемость 10 человек в день.

В у. Шинестуй в здании дома культуры работает пункт книговыдачи, книжный фонд составляет -, пользователи – чел.

Нет здания Дома культуры, мероприятия проводятся в МБОУ «Кусотинская СОШ»,

при котором работают:

- детская вокальная группа;

- детская фольклорная группа «Улаалзэй»

-2 детские танцевальные группы (начальные и средние классы)

-женская вокальная группа «Саган дали»

- кружок разговорного жанра

Средняя посещаемость 10 чел. день.

Работники библиотеки и дома культуры совместно проводят мероприятия.

Здравоохранение.

В улусе Кусоты функционирует ФАП, в которой работает 1 фельдшер, тех. работник, водитель. В 2012 году проведен капитальный ремонт ФАП улуса Кусоты на 1626,651 тыс.руб.

- Молодежная политика

В поселении  проводятся спортивные мероприятия по лыжным  гонкам, волейболу, борьба, стрельба из лука.  Население активно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях. В спортивном зале Кусотинской СОШ  проводятся спортивные тренировки: стрельба из лука, волейбол. Посещаемость спортивного зала 15 человек.

- Связь и информатизация

В улусе Кусоты цифровое телевидение, охват жителей составляет 100%, в улусе Шинестуй аналоговое телевидение, в улусе Кусоты установлено 2 станции сотовой связи – Мегафон, МТС охват составляет -  100% в улусе Кусоты, в улусе Шинестуй нет связи.

Жилищный фонд на территории поселения сформирован. Новое жилищное строительство ведется, но не так много как хотелось бы, в среднем в год один жилой дом.

Современный жилищный фонд МО СП «Кусотинское» составляет 17,014 тыс.кв.м. общей площади домов и квартир.  При численности населения 659 чел., средняя по поселению жилищная обеспеченность составляет 25,8 м2 общей площади на человека. В структуре жилищного фонда по видам собственности составляет частный фонд.

Техническое состояние жилищного фонда – удовлетворительное.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения муниципального образования сельское поселение «Кусотинское».

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения;

-  сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения;

-  достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

3. Сроки реализации программы

Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2018 по 2028 годы.

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Технико-экономические параметры | Срок реализации, г. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КСДЦ в у. Кусоты | 150 мест | 2018-2019 | МО СП «Кусотинское» |
| 2. | Обустройство зоны отдыха: - на аршане у. Шинестуй; - освещение; - озеленение; - малые архитектурные формы | 1 шт | 2019-2021 2019 2022 2020 | За счет реализации грантовых проектов, привлеченные лица, МО СП «Кусотинское» |
| 3. | Строительство жилых домов для молодых специалистов и молодых семей | 5 домов | 2018-2022 | Привлеченные лица, МО СП «Кусотинское» |

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| 1. | Строительство КСДЦ в у. Кусоты | РБ | 19838.83 | 18308,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 1530,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт крыши Дома культуры в у. Шинестуй | МБ | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 3 | Обустройство зоны отдыха: | МБ |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - на аршане у. Шинестуй |  | 20,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | - освещение |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | - озеленение |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  | - малые архитектурные формы |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 4 | Строительство жилых домов для молодых специалистов и молодых семей | МБ, РБ, привлеченные средства физ.лиц | 2500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  |  |  | 22898.83 | 19848.83 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 520,0 | 1000,0 |

6. Целевые индикаторы программы

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. индикаторов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей дошкольным образованием | % | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 80 |
| 1.2 | Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся в соответствии с требованиями к режиму общеобразовательного процесса, от общего количества учащихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Сфера здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя | посещений, ед. | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,6 |
| - Сфера физической культуры, массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения | % | 47,1 | 47,2 | 47,5 | 47,6 | 47,8 | 52,0 |
| - Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях | % | 57,0 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 58,0 | 60,0 |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В результате реализации данной комплексной Программы будут решены задачи:

- обеспечения населения сельского поселения объектами дошкольного, школьного образования,

- обеспечения  доступности  населения в медицинской помощи.

- Планомерно будет вестись жилищное строительство;

- Позволит улучшить качество предоставляемых населению услуг учреждений культуры, увеличить численность посетителей массовых платных и бесплатных мероприятий, сохранить традиционную народную культуру и самодеятельное любительское творчество, оказывать поддержку талантливым детям и молодежи, достичь установленных показателей основной деятельности;

Увеличится количество спортивных сооружений и их доступность для населения населенных пунктов поселения.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне поселения разработан и утвержден весь перечень нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе. В полном соответствии с федеральным законодательством об образовании ведется учебно-воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования отрасли «культура».

Реализация программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, республики Бурятия, нормативных правовых муниципального образования сельского поселения «Кусотинское». Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников. Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.