# В пансионате для престарелых граждан в Бурятии приступили к установке наружных сетей водоснабжения

Строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов, который возводится по национальному проекту «Демография», идет с опережением графика. Сегодня на объекте уже выполнены работы по устройству стен фундаментов под блоки зданий и ведутся работы по установке наружных сетей водоснабжения. Пансионат строится в микрорайоне Светлый города Улан-Удэ.

Ранее Минсоцзащиты Бурятии сообщало о том, что пансионат нового типа   соответствует передовому зарубежному и отечественному опыту социального обслуживания пожилых и инвалидов. Согласно проекту, помещения нового учреждения будут оборудованы специализированными лифтами и приспособлениями для маломобильных граждан. Пансионат предусмотрен на 150 мест. В оздоровительный комплекс будут входить пять двухэтажных жилых блоков вместимостью по 30 человек каждый.

Общая стоимость современного пансионата составит более одного млрд. рублей. Его строительство началось в прошлом году, завершить строительные работы планируют в 2023 году. Это будет единственный в республике современный пансионат, строительство которого ведётся в соответствии с новой концепцией.

С уважением, консультант информационно-аналитического отдела Мария Сергеевна Ивайловская (сот.тел. 89503855121), главные специалисты РГУ "Центр социальной поддержки населения" Алла Владимировна Галлас, Светлана Гончиковна Базарова, Анна Андреевна Гарматарова тел. 44-19-27.

Официальный сайт Министерства http://egov-buryatia.ru/minsoc/

https://www.instagram.com/minsoc_buryatia/

https://vk.com/minsocrb

https://www.facebook.com/groups/1469755599938230/

https://ok.ru/group/55216656482416

Мы в Telegram: https://t.me/minsoc_buryatia